Załącznik do Uchwały Nr…..
Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia...

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Puszcza Mariańska na lata 2026-2030

Rozdział 1.

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska w poszczególnych latach

§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Puszcza Mariańska tworzą lokale stanowiące własność Gminy Puszcza Mariańska, a także pozostające w posiadaniu samoistnym Gminy Puszcza Mariańska.

2. W okresie objętym wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Puszcza Mariańska zakładane jest utrzymanie zbliżonej do aktualnej liczby lokali tworzących ten zasób.

3. Aktualną (wg stanu na 31 października 2025 roku) i prognozowaną wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Puszcza Mariańska przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

|  | Liczba budynków | Liczba lokali | Pow. użytkowa lokali (mkw.) | Powierzchnia mieszkalna lokali (mkw) | Możliwość sprzedaży (liczba lokali) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2025 | 7 | 59 | 2656,74 | 1607,75 | 0 |
| 2026 | 7 | 59 | 2656,74 | 1607,75 | 0 |
| 2027 | 7 | 58 | 2606,74 | 1572,75 | 1 |
| 2028 | 7 | 57 | 2556,74 | 1537,75 | 1 |
| 2029 | 7 | 54 | 2406,74 | 1432,75 | 3 |
| 2030 | 7 | 49 | 2156,74 | 1257,75 | 5 |

§2. 1. Za celowe i konieczne uznaje się przeprowadzenie w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska napraw i remontów w takim zakresie, aby budynki te w okresie obowiązywania niniejszego programu mogły utrzymać właściwy stan techniczny.

2. Aktualny stan ilościowy i techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska przedstawia tabela nr 2 (stan na 31.10.2025 r.)

Tabela nr 2

| Lp. | Rok budowy | Adres budynku | Liczba lokali | Powierzchnia lokali (mkw) | Wyposażenie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | wod-kan | CO | CWU |
| 1 | 1926 | Puszcza Mariańska, Papczyńskiego 4 | 3 | 110 | + | - | - |
| 2 | 1916 | Michałów 39 | 1 | 33,4 | + | + | - |
| 3 | 1952 | Studzieniec 20B, (działka nr 115/4) | 16 | 592,95 | + | + | + |
| 4 | 1960 | Studzieniec 20E, (działka nr 115/35) | 4 | 181,41 | + | - | - |
| 5 | 1991 | Studzieniec 20C, (działka nr 115/5) | 12 | 714,47 | + | + | + |
| 6 | 1994 | Studzieniec 20D, (działka nr 115/7) | 13 | 660,8 | + | + | + |
| 7 | 2013 | Korabiewice 60a | 10 | 363,71 | + | - | - |
|  | Ogółem: liczba lokali: |  | 59 | Ogółem – 2656,74 mkw |  |  |  |

3. Bedą prowadzone systematyczne działania na rzecz poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska.

4. Ocenę oraz prognozę na lata 2026-2030 stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska przedstawia tabela nr 3. Ocena sanu technicznego została dokonana z podziałem na 3 grupy:

1) stan dobry – elementy budynku utrzymane są w należytym stanie technicznym;

2) stan średni – w elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia;

3) stan zadowalający – w elementach budynku znajdują się znaczne uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Tabela nr 3

| Lp. | Rok/stan/adres | 31.20.2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Puszcza Mariańska, Papczyńskiego 4 | średni | średni | średni | średni | średni | dobry |
| 2 | Michałów 39 | średni | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry |
| 3 | Studzieniec 20B, (działka nr 115/4) | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry |
| 4 | Studzieniec 20E, (działka nr 115/35) | zadowalający | zadowalający | średni | dobry | dobry | dobry |
| 5 | Studzieniec 20C, (działka nr 115/5) | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry |
| 6 | Studzieniec 20D, (działka nr 115/7) | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry |
| 7 | Korabiewice 60a | zadowalający | zadowalający | zadowalający | średni | średni | dobry |

Rozdział 2.

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali

§3. 1. Na podstawie prognozy stanu technicznego przedstawionej w §2 ust. 4, ustala się następujące priorytety w zakresie wykonywania remontów i modernizacji:

1) usuwanie stanów zagrożeń (instalacje elektryczne, wentylacyjne, zalecenia opinii technicznych);

2) remonty zwalnianych lokali;

3) wymiana stolarki okiennej;

4) naprawa pokryć dachowych;

5) termomodernizacje;

6) remonty części wspólnych.

2. Plan remontów i modernizacji budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska z podziałem na zakres prac w latach obowiązywania programu określa tabela nr 4.

Tabela nr 4

| Lp. | Rodzaj robót remontowych | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Budynki lub lokale w tys. złotych |  |  |  |  |
| 1 | Remonty lub wykonanie instalacji (wod-kan, CO) | 10 | 400 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Remonty lokali zwalnianych | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Wymiana stolarki okiennej | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Naprawa pokryć dachowych | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Termomodernizacje | 1000 | 10 | 10 | 10 | 300* |
| 6 | Remonty części wspólnych | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

* uzależnione od pozyskania zewnętrznych środków finansowych

3. Plan remontów i modernizacji budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska z podziałem na zakres prac w poszczególnych budynkach w latach obowiązywania programu określa tabela nr 5.

Tabela nr 5

| Lp. | Adres/ zakres prac/kwota w tys. zł | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Puszcza Mariańska, Papczyńskiego 4 |  |  |  |  | 300* termomodernizacja |
| 2 | Michałów 39 | 1 000 ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej, ogrzewanie gazowe |  |  |  |  |
| 3 | Studzieniec 20B, (działka nr 115/4) |  |  |  |  |  |
| 4 | Studzieniec20E, (działka nr 115/35) |  | 400 modernizacja przyłączy wod-kan |  |  |  |
| 5 | Studzieniec 20C, (działka nr 115/5) |  |  |  |  |  |
| 6 | Studzieniec 20D, (działka nr 115/7) |  |  |  |  |  |
| 7 | Korabiewice 60a |  |  |  |  |  |

* prace uzależnione od pozyskania zewnętrznych środków finansowych

Rozdział 3.

Planowana sprzedaż lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska

§4. 1. W okresie objętym wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Puszcza Mariańska przewiduje się sprzedaż lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska.

2. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska przyznaje się dotychczasowym najemcom tych lokali.

3. Planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

| Lp. | Rok/liczba lokali | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studzieniec 20B, (działka nr 115/4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Studzieniec 20E, (działka nr 115/35) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Studzieniec 20C, (działka nr 115/5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Studzieniec 20D, (działka nr 115/7) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Rozdział 4.

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

§5. 1. W celu właściwego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, ustala się zasady polityki czynszowej.

2. Zasady polityki czynszowej służą należytemu utrzymaniu technicznego stanu budynków i lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska, czego efektem ma być podniesienie standardu technicznego całego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa warunków mieszkaniowych najemców.

3. Realizując cel określony w ust. 2, należy dążyć do ustalenia czynszu na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie racjonalnych kosztów zarządzania i remontów bieżących, z uwzględnieniem standardu wyposażenia tych lokali i czynników obniżających ich wartość użytkową.

4. Stawka czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska nie może  wynosić mniej niż 0,85 procent wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego z wyłączeniem m. st. Warszawy określanych przez Wojewodę Mazowieckiego 
w obwieszczeniu.

5. Stawkę, o której mowa w ust. 4, podwyższa się nie częściej niż raz w roku, o nie więcej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, nie więcej jednak niż o 10 proc. dotychczasowej stawki.

§ 6. 1. Dla lokali o najwyższym standardzie wyposażenia ustala się maksymalną stawkę czynszu.

2. Za lokal o najwyższym standardzie przyjmuje się lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania z sieci gminnej, instalację ciepłej wody użytkowej, łazienkę oraz wc.

3. Ustala się następujący wykaz czynników obniżających wartość użytkową lokalu w stosunku do lokalu o najwyższym standardzie oraz stopień obniżenia stawki maksymalnej czynszu:

1) ze względu na położenie budynku, w którym znajduje się lokal:

a) brak w odległości 2 km przystanku komunikacji zbiorowej – obniżka o 5 proc.

b) brak dojazdu drogą utwardzoną – obniżka o 5 proc.;

2) ze względu na położenie lokalu w budynku:

a) usytuowanie w suterenie lub na poddaszu – obniżka o 2 proc.;

3) ze względu na wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan:

a) brak centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej – obniżka o 5 proc.

b) brak łazienki i/lub wc lub ich współużywalność – obniżka o 5 proc.;

4) ze względu na stan techniczny budynku:

a) położenie lokalu w budynku do kapitalnego remontu – obniżka o 5 proc., przy czym przez budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska przeznaczone do kapitalnego remontu rozumie się budynki, wobec których organ nadzoru wydał decyzję nakazującą przeprowadzenie takiego remontu.

4. Dla ustalenia stawki czynszu za 1 mkw. w danym lokalu brane są pod uwagę łączne zmniejszenia maksymalnej stawki czynszu określonej w ust. 1.

5.  Stawki czynszu w lokalach z najmem socjalnym będą ustalane w wysokości do 50 proc. najniższej stawki czynszu określonej w § 6.

§7. 1. Czynsz w lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska może być obniżany na wniosek najemcy, jeśli wysokość średniego miesięcznego dochodu na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, uzasadniającego zastosowanie obniżek czynszu naliczonego według obowiązujących stawek, nie przekracza:

1) 30% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;

2) 60% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Rozdział 5.

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Puszcza Mariańska

§8. 1. Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska definiuje się jako podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania ww. nieruchomości w stanie niepogorszonym, jak również do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości.

2. Czynności związane z zarządzaniem lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska powierza się Wójtowi.

3. Wszelkie pisma i wnioski dotyczące mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska należy kierować do Wójta Gminy Puszcza Mariańska.

4. W okresie obowiązywania programu nie przewiduje się istotnych zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Puszcza Mariańska.

Rozdział 6.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz wysokość kosztów związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów, koszty modernizacji budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina Puszcza Mariańska jest jednym ze współwłaścicieli oraz koszty inwestycyjne

§9. 1. Planowane źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w zakresie dotyczącym mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska przedstawa tabela nr 7.

Tabela nr 7

| Lp. | Planowane źródła finansowania | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wpływy z tytułu opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych | + | + | + | + | + |
| 2. | Budżet Gminy Puszcza Mariańska | + | + | + | + | + |
| 3. | Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych | - | - | + | + | + |

2. Planowaną wysokość kosztów na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów  i modernizacji budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina Puszcza Mariańska jest jednym ze współwłaścicieli oraz koszty inwestycyjne w latach 2026-2030 przedstawia tabela nr 8.

Tabela 8

| Lp. | Planowana wysokość kosztów (w tys. zł) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszty bieżącej eksploatacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Koszty remontów budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska | 120 | 125 | 135 | 135 | 125 |
| 3. | Koszty modernizacji budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska | 1000 | 400 | 0 | 0 | 300* |
| 4. | Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina Puszcza Mariańska jest jednym ze współwłaścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Koszty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rozdział 7.

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Puszcza Mariańska

§10. 1.W celu poprawy wykorzystania i racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Puszcza Mariańska będą podejmowane następujące działania:

1) inicjowanie zamiany lokali, tak aby lokatorzy zajmowali lokale odpowiednie do swoich potrzeb 
i możliwości finansowych;

2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad terminowością regulowania czynszu i opłat niezależnych od właściciela zasobu;

3) skuteczne egzekwowanie należności wymienionych w pkt 2, w tym poprzez zawieranie ugody 
w sprawie spłaty zadłużenia lub odpracowania długu;

4) wypowiadanie umów lokatorom, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe poza mieszkaniowym zasobem Gminy Puszcza Mariańska lub podnajmują lokal bez zgody właściciela;

5) wypowiadanie umów lokatorom, którzy nie zamieszkują w lokalach powyżej roku;

6) umożliwianie kupna lokali mieszkalnych zainteresowanym najemcom z uwzględnieniem zapisu §4;

7) przeznaczanie środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży lokali mieszkalnych wymienionych w ust. 6 na remonty, modernizacje i inwestycje w mieszkaniowym zasobie Gminy Puszcza Mariańska.

§11. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia w inny sposób przez Gminę Puszcza Mariańska tymczasowych pomieszczeń dla osób, wobec których została orzeczona eksmisja bez uprawnienia do lokalu z najmem socjalnym, dopuszcza się wykorzystane w charakterze tymczasowych pomieszczeń lokali w budynkach, w których zastosowanie mają czynniki obniżające stawkę czynszu ujęte w §8 ust. 3.